招　标　文　件

项目名称：全省法院大数据智能画像系统和虚假诉讼智能防范

系统（二期）项目

项目编号：JSZC-G2021-449

江苏省政府采购中心

2021年12月

- 总  目  录

总  目  录	１

第一章  投标邀请	２

第二章  投标人须知	６

第三章  合同条款及格式	１９

第四章  项目需求	２８

第五章  评标方法与评标标准	４３

第六章  投标文件格式	４９

第一章  投标邀请

受江苏省高级人民法院的委托，江苏省政府采购中心就全省法院大数据智能画像系统和虚假诉讼智能防范系统（二期）（SZC-G2021-449）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

全省法院大数据智能画像系统和虚假诉讼智能防范系统（二期）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2022年1月20日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-G2021-449

2.项目名称：全省法院大数据智能画像系统和虚假诉讼智能防范系统（二期）项目

3.预算金额：448万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为448万元。

5.采购需求：党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》提出，加大对虚假诉讼、恶意诉讼、无理缠诉行为的惩治力度。最高人民法院坚决贯彻落实党中央决策部署，高度重视对虚假诉讼违法犯罪的依法惩治工作，先后制定出台了多个司法解释和规范性文件。为进一步贯彻落实党中央决策部署，最高人民法院与最高人民检察院、公安部、司法部共同开展调研，广泛征求各方面意见，形成了《关于进一步加强虚假诉讼犯罪惩治工作的意见》。虚假诉讼严重侵害案外人合法权益，破坏社会诚信，扰乱诉讼秩序，损害司法权威。

大数据智能画像系统为落实《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》中提出的“以司法大数据助力社会治理创新”、“加强人民法院党风廉政建设”的业务需求，实践《规划》中提出的“推进司法大数据深度挖掘应用”的重点任务，前期在“套路贷”虚假诉讼智能预警系统进行了初步探索和应用。

6.合同履行期限：要求自合同签订之日起六个月内上线试运行。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2022年1月20日9点30分（北京时间）

2.地点：江苏省政府采购交易执行系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1．投标人授权代表及演示人员（携带身份证）在开标前抵达评标地点（地址：南京市汉中门大街145号二期大楼西五门四楼评标区），按照政府采购交易执行系统的顺序进行设备功能演示及陈述，演示及陈述需按照招标文件和评标委员会要求进行，时间不超过15分钟。采购中心提供投影机及幕布，其他所需设备投标供应商自备。评标委员会如需对演示及陈述内容进行提问，将在各投标人演示及陈述结束之后进行。

演示内容：见第四章 项目需求“现场演示”部分。

2．投标人需在“法人授权书”中注明进行现场演示的人员姓名及身份证号，不接受非注明的人员进入评审现场进行演示。投标人进入评审现场的人员应出示有效身份证件。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省高级人民法院

地址：南京市宁海路75号

联系人：张立伟

联系方式：025-83785698

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心（二期）三楼

联系人：付钢

联系方式：025-83668520

### 八、其他

1. 供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《江苏省政府采购交易执行系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/aa/aa22e7f645df4922b5056d34396771d3.html）规定领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务只允许有一个报价，否则将被认定为无效投标，但招标文件要求提交备选投标的除外。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的产品单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.6.1项目总价：包括买方需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

12.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“江苏省政府采购交易执行系统”规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。“江苏省政府采购交易执行系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “江苏省政府采购交易执行系统”中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

24.4 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“江苏省政府采购交易执行系统”查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏省政府采购交易执行系统”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在“江苏省政府采购交易执行系统”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“江苏省政府采购交易执行系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“江苏省政府采购交易执行系统”规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性检查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“江苏省政府采购交易执行系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款：

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“江苏省政府采购交易执行系统”系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3027室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

30.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

30.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。

# 第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（产品）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、建设方案、技术文档、代码、规格说明书、计划、图纸、样品等资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。经甲方书面同意向履行本合同有关的人员提供上述资料，应注意保密并将提供资料内容限于履行合同的必需范围，相关人员离职时应与乙方再次签署保密协议。

四、知识产权

4.1双方履行本合同所产生的开发成果（因履行合同需要使用的基础AI套件和第三方计算机软件除外）的知识产权归甲方所有。

4.2甲方可就本合同所产生的享有著作权的开发成果申请计算机软件著作权登记，乙方应提供相应计算机程序、文档等登记必备材料，并给予必要协助。

4.3乙方未经甲方书面许可，不得将本合同所产生的开发成果进行其他商业用途。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期  贰  年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：合同签定后六个月内完成软件开发，并达到验收要求。

9.2 交货方式：按照江苏省高级人民法院指定方式交货、安装。

9.3 交货地点：按照江苏省高级人民法院指定地点交货。

十、货款支付

10.1采购资金的支付方式、时间及条件

甲、乙双方在签订合同之日起十五个工作日内，甲方支付合同总价的40%作为项目预付款；

终验通过后支付至合同总价的90%；

免费质保期满后七个工作日内甲方支付合同总价的10%；

在终验前，如甲方进行初验的，初验通过后，支付至合同总价的70%。

所有付款由江苏高院及其辖区各法院分别付款，发票向各付款法院开具。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一.税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.4在质保期内，供应商应负责免费对运行中出现的故障进行解决，提供系统的维护。

后续技术服务，运行中出现故障时，必须第一时间（含节假日）通知甲方相关经办人和相关技术公司。

疑难问题（不危及运行）在2小时内答复用户。

重大问题（危及运行）在1小时内到现场处理或通过网络远程处理。

特大问题（系统不能正常运行）在2小时内恢复系统运行，并在6小时内派技术人员到现场解决。

对采购人指定的人员进行培训，培训费用包含在本次报价中。

12.5合同标的对质量保证和售后服务另有要求的，按采购文件中的相关要求处理。

12.6乙方履行本合同产品开发和后续运维服务期间，甲方根据需要可向乙方提供场地、桌椅、内网台式电脑和网络等基本办公条件，若甲方不提供上述设备，乙方须自备台式电脑、笔记本电脑、打印机、接线板等办公设备。上述设备使用管理须符合甲方安全管理规定。

12.7本项目实施各阶段，乙方应按甲方基于实现本合同目的之要求，投入足够人力物力确保高效高质完成产品开发、安装部署、运维保障等合同义务；如因乙方违反合同约定或违背甲方要求造成项目进度严重滞后，影响甲方实现本合同之目的，甲方有权要求乙方承担赔偿损失责任。

十三、验收、交付标准和方法

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据采购文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3乙方向甲方交付产品和服务后，应组织对甲方具体使用人员进行操作培训，并协助甲方开展试用。甲方在产品和服务使用符合工作和技术要求后组织最终验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

13.6验收时乙方提供建设过程中的各类文档，包括需求文档、设计文档、数据库结构文档、测试文档、安装部署文档等，以及向甲方提交最终的系统源代码、可执行程序、安装包等。

13.7合同标的对验收另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 如未按合同工期要求完成开发工作的，以实际验收日为准，因乙方原因每拖延一天将扣除总合同金额的千分之一做为罚金。由于中标供应商单方面原因，中标供应商逾期三个月仍未达到交付要求的，采购人有权解除合同，并追究中标供应商的法律责任。

15.2 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

15.3 乙方存在其他违约行为，如：（1）建设过程中质量和进度明显不能满足要求且没有改进；（2）项目经理、实施人员、服务保障人员未按投标响应文件和甲方要求到岗；（3）人员培训等未按投标响应文件和甲方要求履行；（4）维护保障和服务质量达不到招标要求的。发生上述违约行为且未按要求及时整改，甲方可采取每次扣除乙方合同总值千分之一违约金；甲方多次要求乙方整改无效的，可单方面通知乙方解除合同，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、运行环境要求

该系统的用户运行环境必须支持Windows XP、Windows 7、Windows 10等主流操作系统，支持银河麒麟、统信等主流国产操作系统，支持IE8及以上、Chrome、Firefox等主流浏览器，支持360等主流国产浏览器，支持1024*768及以上分辨率，内部插件支持Microsoft Office 2003及以上，支持WPS Office，支持查看PDF/OFD格式文件，支持查看JPG、BMP、GIF、PNG等常用格式图片。

该系统的后台运行环境要求能够支持法院专有云平台分布式架构部署，支持云平台负载均衡、MySQL数据库、对象存储等技术要求。

十八、系统整合集成要求

系统应达到一体化集成的要求，可对目前和将来建设的各类应用系统进行整合，满足系统之间互联互通、流程整合、界面集成、统一登录的要求，综合解决各类系统之间数据重复录入、信息来源不一、不集中、不能互用互访的问题，具备集成接口及标准定义规范，实现对采购单位各项业务信息的高度集成和综合利用。

十九、安全要求

该平台要符合《人民法院信息安全保障总体建设方案》要求和技术规范，符合江苏法院有关网络信息系统安全的要求，数据的跨网交换必须通过以光闸为基础的安全隔离交换平台。

要求系统通过等级保护评测，并对不符合评测要求的地方按规定免费、及时整改到位。

数据安全层面需要有备份策略说明，并对病毒、木马、后门工具、间谍软件进行基础性控制和防范，与第三方设备联动，主动发现可疑文件和病毒文件能力。

乙方及其派驻法院人员如有违反江苏法院网络安全管理要求的行为，或因提供系统产品和服务问题被公安、网信办等网络安全管理部门通报，视情节轻重，每次扣除合同总价款的0.5%至2%。

乙方应保证系统不能有弱口令、SQL注入、任意目录访问等常见问题或漏洞；系统所有使用的第三方组件，要具备升级能力，防止出现供应链安全隐患；系统出现漏洞时要第一时间处置处理，具备修复能力。

系统上线使用前，乙方应当按照甲方要求进行第三方安全测评。

系统上线使用前，乙方应当对部署环境进行基线检查（安装杀毒软件，进行服务器的终端管控和端口控制），满足基本的网络安全要求后方可进行部署。

系统升级前，乙方必须在独立的测试环境中对系统进行测试，经甲方同意后，方可进行系统升级。

乙方进行系统测试时，测试环境不允许出现法院、法律、江苏等体现甲方身份的字样或标识。

制定技术方案、实施方案时，必须包括网络安全方案，并提交甲方。

二十、运维要求

质保期内，乙方将免费派驻一名运维人员驻场在省法院，维护系统的正常运行，及时处理全省的问题报修及需求改进，该运维人员要熟悉该系统的架构、配置、使用等，并能够有效沟通甲方与乙方。

按照江苏法院运维相关要求做好定期备份、应急预案等工作。

二十一、数据要求

本次项目中全部数据所有权归甲方所有。乙方保证无条件、无障碍地免费配合将承建系统的所有数据汇集至云上数据中心，便于甲方统一管理和使用数据。

承建单位需承诺本次项目将结合现有环境，数据层面需全面与江苏法院数据中心进行对接，应用层面需要与审判系统、司法大数据等系统全面对接。

如有经过甲方同意的第三方对接本系统的需求，乙方将无条件按照甲方要求开展对接，经确认的《系统表结构清单》《数据中心集成实施报告》将作为本项目验收的强制要求之一。

二十二、接口要求

需考虑到与江苏法院现有系统的对接工作，并做好各种预案，保障对接工作的顺利进行。系统应充分提供和预留相应接口，以满足系统的认证、二次开发、各系统间无缝衔接、以及法院内部数据交换的需求。

二十三、费用要求

23.1项目报价应包含以下内容：①所有软件、硬件、中间件、服务等费用；②对接工作中各方的对接费用；③因对接导致的现有各相关系统的修改费用；④甲方后续要求对接的其他系统相关费用。

23.2按照甲方要求，免费为省法院、各地区法院、相关的第三方开发单位提供现场或视频方式的培训服务。

23.3质保期内，在不改变系统架构的前提下，局部的小修改（工作量不超过合同总工作量的10%）必须免费完成。

23.4质保期后，乙方有维保的义务，维保费用不超过乙方在投标时提供免费维护期后运维收费的报价与本项目投标价的比例说明，具体维保费用另行确定。

二十四、解决争议的方法

24.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

二十五、合同生效及其它

25.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

25.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

25.3本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方执四份，乙方执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：     年   月   日   签订日期：      年    月   日

# 第四章 项目需求

## 1、总体概述

1.1项目背景

党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》提出，加大对虚假诉讼、恶意诉讼、无理缠诉行为的惩治力度。最高人民法院坚决贯彻落实党中央决策部署，高度重视对虚假诉讼违法犯罪的依法惩治工作，先后制定出台了多个司法解释和规范性文件。为进一步贯彻落实党中央决策部署，最高人民法院与最高人民检察院、公安部、司法部共同开展调研，广泛征求各方面意见，形成了《关于进一步加强虚假诉讼犯罪惩治工作的意见》。虚假诉讼严重侵害案外人合法权益，破坏社会诚信，扰乱诉讼秩序，损害司法权威。

大数据智能画像系统为落实《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》中提出的“以司法大数据助力社会治理创新”“加强人民法院党风廉政建设”的业务需求，实践《规划》中提出的“推进司法大数据深度挖掘应用”的重点任务，前期在“套路贷”虚假诉讼智能预警系统进行了初步探索和应用。

1.2建设目标

1.2.1分析识别监督点组建风险标签体系

本项目新建劳动人事争议类虚假诉讼智能算法模型，案由涵盖追索劳动报酬纠纷、职工破产债权确认纠纷、劳动合同纠纷，对劳动人事争议类案由建立风险标签，加入到统一的风险标签体系中。

1.2.2依托风险标签信息构建识别预警模型

劳动人事争议类案由涵盖追索劳动报酬纠纷、职工破产债权确认纠纷、劳动合同纠纷，为每个案由建立智能算法模型，构建整套识别预警模型，识别预警模型包括风险对象模型、风险案件模型。

1.2.3以关联探索方式提供大数据分析能力

运用关联探索方式分析各类零散数据，结合特征要素中行为的联系、事实的关联、证据的印证，对异常情况进行甄别判断。通过以“人”为中心，运用大数据综合分析技术，从“人”向“案”进行关联扩展，综合判断所有涉案信息，从而全面识别出人、案风险预警等级和风险概率情况。

1.2.4融合外部数据资源提升识别精准度

为提升虚假诉讼识别预警准确性，系统在以法院数据为核心的前提下，积极协调利用外部数据，并从中提取重要监督点，纳入智能算法模型，全方位甄别风险情况，提升识别精准度。

1.2.5深化大数据智能画像对重点对象的信息展示

深化大数据智能画像的展示信息，拓展当事人、企业、重点人员群体画像预警模型，加强关联关系分析研究，通过智能画像预警模型进行全貌信息刻画、关联关系分析、重点信息预警，提高画像使用价值。

1.3项目建设原则

系统设计必须遵循如下原则：

1.3.1遵循技术规范标准

遵循《人民法院信息系统建设技术规范》以及2015法标、国家电子政务行业相关标准规划，结合江苏法院信息化建设实际以及各个业务部门的标准。项目所涉及到产品、技术、方案都符合开发标准的要求以及国家法律、法规和有关政策的规定。

1.3.2确保先进性和智能化

本项目涉及多个技术领域，要求引入检索引擎、大数据架构设计、法律业务等方面的专业顾问资源，确保所涉及的每一个产品与技术的环境都得到最优设计与应用，参与项目的建设单位必须具备相关能力和经验。项目不仅有数据层面的工作，还具有应用服务层面的工作。

1.3.3具有开放性和兼容性

本项目需要考虑到多个数据源的接入，在设计时应充分考虑数据库、表、字段项兼容性。在此基础上，还要对数据生命周期管理进行规范设计、标准定义，并做充分的规划和整理，确保在开放性上能够支持法院业务的不断发展，为将来的扩展提供必要的支持以有效保护投资。

1.3.4具有易维护性和可扩充性

本项目中的各系统和平台，在设计和实现上做到松散耦合，将复杂业务和功能做到模块化，以达到易用、易管理、易维护的目的。同时，需要组建驻地服务专业技术团队提供标准化运维服务，支持不断迭代升级和功能扩充。

## 2、项目建设内容

2.1虚假诉讼智能防范系统

2.1.1劳动人事争议案件虚假诉讼智能防范

2.1.1.1劳动人事争议虚假诉讼预警模型

（1）劳动人事争议虚假诉讼风险案件预警模型

根据追索劳动报酬纠纷案由、职工破产债权确认纠纷案由、劳动合同纠纷案由，提供劳动人事争议虚假诉讼风险案件预警模型，包含模型指标项、模型指标分数、模型指标权重、模型算法，提供各风险案件的监督点。

（2）劳动人事争议虚假诉讼风险当事人预警模型

根据追索劳动报酬纠纷案由、职工破产债权确认纠纷案由、劳动合同纠纷案由，提供劳动人事争议虚假诉讼风险当事人预警模型，包含模型指标项、模型指标分数、模型指标权重、模型算法，提供各风险当事人的监督点。

（3）套路贷及劳动人事争议虚假诉讼风险当事人综合预警模型

提供套路贷及劳动人事争议虚假诉讼风险当事人综合预警模型，有效甄别既涉“套路贷”又涉劳动人事争议虚假诉讼的重点风险对象。

2.1.1.2劳动人事争议虚假诉讼预警相关功能

（1）劳动人事争议虚假诉讼风险当事人分析

针对追索劳动报酬纠纷案由、职工破产债权确认纠纷案由、劳动合同纠纷案由，建设劳动人事争议虚假诉讼风险当事人分析功能。

提供风险当事人检索，选择原告、被告、身份证号、企业名称等进行检索。

提供风险当事人列表，包括原告、被告、风险等级、起诉频次、案由等。

提供风险当事人基本信息，包括风险当事人名称、风险等级、风险概率、身份证号码等，以及法院一审案件风险等级分布情况、风险当事人涉及到的关联人员及企业等。

提供风险当事人风险分析，包括分析风险当事人所涉案件中被标记的各类风险标签数量、分析风险当事人的具体风险构成情况、分析风险当事人所涉案件在不同案由下的数量分布情况等。

提供风险当事人法院案件，包括涉及到法院关联案件关联分析，从更加宏观角度分析关联案件情况，关联案件分为民事一审案件、民事二审案件等。

（2）劳动人事争议虚假诉讼重要关注人分析

针对追索劳动报酬纠纷案由、职工破产债权确认纠纷案由、劳动合同纠纷案由，建设劳动人事争议案件重要关注人分析功能。

提供重要关注人检索，选择姓名、执业证号、所属机构、案由等进行检索。

提供重要关注人列表，包括姓名、所在机构、代理案件数、在审驳回数、再审驳回占比等。

▲提供重要关注人基本信息，包括姓名、所属机构、代理案件数、代理委托人数量等。

提供重要关注人委托人列表，自然人包括原告、风险等级、起诉频次、案由、法院刑事、被告未出庭等，非自然人包括被告、风险等级、起诉频次、案由、涉工商处罚等。

▲提供重要关注人代理案件，包括案由、案号、委托人、风险等级、审理法院、律所等。

（3）劳动人事争议虚假诉讼风险群体分析

针对追索劳动报酬纠纷案由、职工破产债权确认纠纷案由、劳动合同纠纷案由，建设劳动人事争议虚假诉讼风险群体分析功能。

提供风险人群检索，通过案由、风险等级、地区（江苏省、各地市）、时间段来确定数据分析的范围。

提供风险人群特征，采用词云的方式分析风险当事人群体的高风险标签等信息。提供风险重要关注人群特征，统计重要关注人总数量、平均代理案件数量和金额等信息。

提供风险人群诉讼分析，支持风险当事人群诉讼情况分析和风险重要关注人诉讼情况分析。风险当事人群诉讼情况分析包括风险当事人群体的总体数量分布情况、不同等级下的风险案件总量的分布情况、法院审理风险当事人最多的TOP-N排名等。风险重要关注人诉讼情况分析包括代理案件案由分布情况、代理案件总量在历年的数量趋势、代理再审驳回起诉案件数量TOP-N排行等。

提供风险人群相关，支持涉工商处罚的风险当事人情况、风险当事人群体的涉案金额、风险当事人户籍地址的分布情况等。

（4）劳动人事争议虚假诉讼已结案件分析

针对追索劳动报酬纠纷案由、职工破产债权确认纠纷案由、劳动合同纠纷案由，建设劳动人事争议虚假诉讼已结案件分析功能。

提供已结案件检索，选择案号、风险等级、预警类型、原告等进行检索。

提供已结案件列表，包括案由、案号、原告、风险等级、被告、审理法院等。

▲提供案件基本信息，包括地区、审理法院、审理部门、承办人、案号等。

提供案件风险分析，分析风险预警问题、具体风险构成情况、分析关联程序，提供相似案例的推送能力。

▲提供关联案件，提供本案当事人涉民事一审程序的其他案件情况、本案当事人涉民事二审再审案件的情况、本案当事人涉执行案件的情况、本案当事人涉法院刑事案件的情况。

提供关联关系，提供关联分析图谱，描绘本案、原告、被告、关联案件等要素之间的关联图谱。

▲提供裁判文书，对一审裁判文书的解构，包括案件信息、基本信息、当事人信息、审理经过、原告诉称、被告辩称、本院查明等。

▲提供评估报告，包括案件基本信息、风险案件的风险预警问题分析、风险案件的具体风险构成情况分析、涉民事一审、民事二审再审、执行案件、法院刑事案件中风险等级为五级、四级的案件。

（5）劳动人事争议虚假诉讼预警态势分析

针对追索劳动报酬纠纷案由、职工破产债权确认纠纷案由、劳动合同纠纷案由，建设劳动人事争议虚假诉讼预警态势分析功能。

▲提供综合分析，分析全省各地市案件数量和金额总数、再审驳回起诉案件数量、再审驳回起诉金额、再审驳回起诉案件数量趋势等。

提供人员分析，分析一审原告总数量、五级风险当事人总数量、涉法院刑事对象总数量、各案由被告数量的分布情况、各地市预警出的风险当事人总量等。

提供案件分析，分析一审已结案件数量、高风险案件数量、再审驳回起诉案件数量、再审驳回起诉案件涉案金额、各案由案件分布情况等。

2.1.2“套路贷”案件虚假诉讼智能防范相关功能

2.1.2.1风险放贷人关联案件入口

为方便办案法官进行全省案件的浏览，对风险放贷人预警、重点关注、职业放贷人名录、放贷人检索、已结案件预警、诉讼案件检索等功能，提供风险放贷人关联案件入口，可跳转至司法大数据显示风险放贷人全省关联案件信息。

2.1.2.2全省案件当事人检索

为方便办案法官进行全省案件当事人的查询，对当事人检索提供全省案件当事人检索功能。包括简易检索和高级检索。

提供简易查询能力，支持输入风险当事人名称、社会统一信用代码对风险当事人进行全案由查询。

▲提供高级查询能力，支持通过输入单位名称、法人名称、身份证号、法人年龄、法人户籍信息对风险当事人进行全案由查询。

2.1.2.3电子卷宗对接接口

为方便办案法官进行全省案件电子文书的查看，对首页、已结案件预警、诉讼案件检索、人员画像等功能，提供电子卷宗对接接口，支持案件电子卷宗的跳转及查看。

2.2大数据智能画像系统

2.2.1当事人智能画像预警模型

除分析当事人基础信息和涉案信息外，引入预警算法模型，着重分析曾涉民事与刑事案件情况、是否敏感风险人员及敏感情况、案件中关联人及人人关系情况、案件中关联企业及人企关系情况、是否频繁作为原告及案件情况等。整合外部数据，加强对关联类和预警类信息的融合分析。可从风险分析、诉讼分析、涉外信息等几方面进行分析。

2.2.2企业智能画像预警模型

除提供企业名称、统一社会信用代码、法定代表人、企业类型、所属地区、涉案信息、经营异常、行政处罚、失信信息、裁判文书等基础信息外，引入预警算法模型，着重分析企业/企业法人/负责人涉刑事案件信息、执行线索信息、司法涉诉信息、被强制执行信息、董监高信息等。为促进企业健康发展维护社会稳定、帮助企业防范法律风险以及地方政府评选优秀企业提供甄别依据。可从诉讼分析、法院案件、法律风险、经营风险等几方面进行分析。

## 3、技术要求

3.1.部署方式

系统部署在江苏法院云平台上。

系统采用省法院集中部署，一级建库的模式，在省法院建立全省统一的数据库。

3.2.系统运行环境

该系统的用户运行环境必须支持Windows XP、Windows 7、Windows 10等主流操作系统，支持IE8及以上、Chrome、Firefox等主流浏览器，支持1024*768及以上分辨率，内部插件支持Microsoft Office 2003及以上，支持查看PDF格式文件，支持查看JPG、BMP、GIF、PNG等常用格式图片。

该系统的后台运行环境要求能够支持法院专有云平台分布式架构部署，支持云平台负载均衡、MySQL数据库、对象存储等技术要求。

3.3.系统整合集成要求

系统应达到一体化集成的要求，可对目前和将来建设的各类应用系统进行整合，满足系统之间互联互通、流程整合、界面集成、统一登录的要求，综合解决各类系统之间数据重复录入、信息来源不一、不集中、不能互用互访的问题，具备集成接口及标准定义规范，实现对采购单位各项业务信息的高度集成和综合利用。

3.4.安全要求

该平台需符合《人民法院信息安全保障总体建设方案》要求和技术规范，符合江苏法院有关网络信息系统安全的要求，数据的跨网交换必须通过以光闸为基础的安全隔离交换平台。

要求系统通过等级保护评测，并对不符合评测要求的地方按规定免费、及时整改到位。

数据安全层面需要有备份策略说明，并对病毒、木马、后门工具、间谍软件进行基础性控制和防范，与第三方设备联动，具备主动发现可疑文件和病毒文件能力。

3.5.运维要求

要求至少一名运维人员驻场在省法院，维护系统的正常运行，及时处理全省的问题报修及需求改进，该运维人员要熟悉该系统的架构、配置、使用等，并能够进行有效沟通。

要按照江苏法院运维相关要求做好定期备份、应急预案等工作。

3.6.验收要求

要求系统验收时提供建设过程中的各类文档，包括需求文档、设计文档、数据库结构文档、测试文档、安装部署文档等，以及向甲方提交最终的系统源代码、可执行程序、安装包等。

3.7.数据与对接要求

（1）投标单位需承诺本次项目中全部数据所有权归法院所有，必须无条件、无障碍地免费配合承建系统的所有数据汇集至云上数据中心，便于甲方统一管理和使用数据。

（2）投标单位需承诺和数据中心系统、全省法院大数据智能画像系统和虚假诉讼智能防范系统（一期）进行对接，包括应用对接、业务数据对接、用户数据对接、角色权限对接等，所有对接费用包含在本次项目内。

（3）如有经过甲方同意的第三方对接本系统的其它需求，投标单位必须无条件按照甲方要求开展对接，经确认的《系统表结构清单》《系统对接实施报告》将作为本项目验收的强制要求之一。

## 4、项目进度要求

工期：要求自合同签订之日起六个月内上线试运行。

交货、安装地点：用户指定。

验收：在安装调试完成试运行用户满意后，由甲乙双方共同组织验收。

## 5、培训要求

应为使用该产品的第三方开发单位及系统管理人员提供培训服务。包括产品的操作使用、故障排除等方面。

## 6、商务部分

6.1.付款方式

甲、乙双方在签订合同之日起十五个工作日内，甲方支付合同总价的40%作为项目预付款；

终验通过后支付至合同总价的90%；

免费质保期满后七个工作日内甲方支付合同总价的10%；

在终验前，如甲方进行初验的，初验通过后，支付至合同总价的70%。

所有付款由江苏高院及其辖区各法院分别付款，发票向各付款法院开具。

6.2.工期要求

中标供应商在中标公示结束后五个工作日内进行软件功能、技术规格和项目进度确认并签订合同。合同签定后六个月内完成软件开发，并达到验收要求；如未按合同工期要求完成开发工作的，以实际验收日为准，因乙方原因每拖延一天将减去总合同金额的千分之一作为罚金。

由于中标供应商单方面原因，中标供应商逾期三个月仍未达到交付要求的，采购人有权解除合同，并追究中标供应商的法律责任。

6.3.测试和验收程序

系统的测试标准由买卖双方根据合同内容、系统业务需求文本、系统需求规格说明书等内容协商制定。

系统完成、供应商自测运行正常，由供应商提出书面系统测试申请。提交测试的系统应是成熟产品，并提交相应测试文档。采购人组织的测试仅对系统的需求符合程度、技术状况、工程质量等给出测试结论。

系统测试工作完成后，供应商以书面形式提交系统验收申请书。

系统验收合格后，采购人按照本合同规定的验收合格相关的付款条件，支付供应商相应款项。系统验收不合格时，供应商应负责修改系统，并在达到验收条件时，再次向采购人提出书面验收申请。因供应商原因导致系统验收不合格产生的系统建设工作成本，由供应商承担。

6.4.售后服务要求

本项目产品质量保证期（免费保修期）为两年，自项目验收合格后计算，并提供驻场人员服务。质量保证期内，供应商应负责免费对运行中出现的故障进行解决，提供系统的维护。

后续技术服务。供应商需提供本地化的技术支持服务，运行中出现故障时，必须第一时间（含节假日）通知甲方相关经办人和相关技术公司。

疑难问题（不危及运行）在2小时内答复用户。

重大问题（危及运行）在1小时内到现场处理或通过网络远程处理。

特大问题（系统不能正常运行）在2小时内恢复系统运行，并在6小时内派技术人员到现场解决。

6.5.技术支持

在系统开始实施和质保期内，中标人应为本项目成立专门的维护服务和技术支持小组，提供到达现场免费维护和技术支持，包括以下服务内容：

快速响应服务：对于紧急的问题在2小时内到达现场，当天处理。此类问题包括：服务器系统、应用系统严重错误等。

系统管理员的响应服务：中标人在维护期内对于在使用过程中法院系统管理员及常驻技术人员无法解决的紧急问题，中标人应另外派出技术人员赶到用户现场，排除故障；对于一般性的问题，中标人应通过电话、传真或电子邮件方式为法院系统管理员提供技术支持。

定期环境检修服务：在系统投入运行后，中标人在维护期内，应派出技术人员实施定期现场例行巡检服务。主要工作内容包括：收集用户使用信息，对网络环境的检查、清理，解答用户疑难，通报开发方近期相关项目的应用经验等工作，并将结果及时反馈法院信息化管理部门。

热线技术支持服务：系统投入运行后，应为系统管理员建立热线技术支持服务。对于用户在使用方面的疑难，以及系统方面的疑难将由中标人专项技术人员，建立专门的在线支持和问题解答。提供热线电话支持、传真和邮件响应。

应用软件升级服务：要求中标人承诺在系统维护服务期间，法院可以免费享有使用中标人的本项目软件应用功能的升级服务，服务方式为中标人提供升级版本的程序及其文档，并提供必要的技术支持。

6.6.知识产权要求

在本项目过程中所产生的技术成果的知识产权、版权包括相关权益归甲方独有。

## 7、费用要求

（1）项目报价应包含以下内容：①所有软件、硬件、中间件、服务等费用；②对接工作中各方的对接费用；③因对接导致的现有各相关系统的修改费用；④甲方后续要求对接的其他系统相关费用。

（2）按照甲方要求，免费为省法院、各地区法院、相关的第三方开发单位提供现场或视频方式的培训服务。

（3）质保期内，在不改变系统架构的前提下，局部的小修改（工作量不超过合同金额的10%）必须免费完成。

（4）质保期后，投标人有维保的义务，投标人需提供免费维护期后运维收费的报价与本项目投标价的比例说明，具体维保费用另行确定。

## 8、服务要求

（1）投标人应具有承接本项目的资质。投标人应具有ISO9001（质量管理体系认证证书）、ISO20000（IT服务管理体系认证证书）、ISO27001（信息安全管理体系认证证书）。

（2）投标人应具有承接本项目的信息化服务能力。投标人应具有信息系统建设和服务能力等级证书；具有CMMI等级证书；具有中国软件行业协会颁发的软件服务商交付能力证书；具有中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息安全服务资质证书。

（3）人员资质。

①项目经理应具有高级信息系统项目管理师证书、高级系统分析师证书、高级工程师（电子技术）证书。

②项目组成员（除项目经理外）具有注册信息安全工程师CISP证书、高级系统架构设计师证书、软件设计师。

（4）相关案例，投标人应具有其他实施的大数据软件或类似案例。

（5）投标人投标时应提供以下方案。

①总体设计方案：总体设计方案充分理解项目的建设需求，在建设目标、建设内容、设计思路、技术架构、功能设计等方面设计科学合理，完全响应招标文件的功能要求。

②项目实施方案：投标人提供完整、可行的工作计划进度，稳妥的项目实施方案（如项目开发、安装部署、联调联试等），完善的项目实施质量控制等。

③安全方案：投标人根据招标文件要求提供合理的安全方案。

④培训方案：投标人根据招标文件要求提供合理的培训方案。

⑤项目管理方案：投标人根据招标文件内容提供合理的项目管理方案。

## 9、现场演示

1、投标人演示人员和设备需在评标前到达江苏省公共资源交易中心二期四楼等候区。按照“江苏省政府采购交易执行系统”安排的顺序进行现场演示，演示需按照招标文件的规定和评标委员会的要求进行，时间不超过15分钟。采购中心提供投影机及幕布，其他所需设备由投标人自备。

演示内容如下：

（1）虚假诉讼智能防范系统

1.劳动人事争议虚假诉讼风险当事人分析

演示风险当事人基本信息功能，支持通过可视化方式展示风险当事人名称、风险等级、风险概率、风险等级分布、涉关联人员及企业信息。

演示风险当事人风险分析功能，支持风险标签数量分析、风险构成分析、风险案件案由分布分析。

2.劳动人事争议虚假诉讼风险群体分析

演示风险当事人群体特征功能，支持词云的方式分析风险当事人群体的高风险标签。

演示风险当事人群诉讼情况分析功能，支持通过可视化方式展示群体总体数量分布、风险案件总量分布、原告人均出庭案件数及占比、被告人均出庭案件数及占比。

演示风险重要关注人诉讼情况分析功能，支持通过可视化方式展示代理案件案由分布、代理案件历年发展态势、立案标的金额历年发展态势、代理再审驳回起诉案件排名。

3.劳动人事争议虚假诉讼已结案件分析

演示案件风险分析功能，支持风险案件风险预警问题分析、风险案件风险构成分析、本案关联程序分析、其他案件风险等级分布分析、相似案例推送。

演示关联关系功能，支持通过关联图谱，描绘本案、原告、被告、重要关注人、关联案件之间的关联关系。

4.劳动人事争议虚假诉讼预警态势分析

演示人员分析功能，支持分析一审原告总数量、五级风险当事人总数量、涉法院刑事对象总数量、各案由被告数量的分布情况。

演示案件分析功能，支持分析一审已结案件数量、高风险案件数量、再审驳回起诉案件数量、再审驳回起诉案件涉案金额、各案由案件分布情况。

（2）大数据智能画像系统

1.当事人智能画像预警模型

演示当事人智能画像预警模型相关功能，包括当事人的基础信息、风险分析、诉讼分析、法院案件、失信被执行信息、被强制执行信息。

演示关系图谱功能，关联该当事人，作为法定代表人所关联的公司、作为董监高所关联的公司。

2.企业智能画像预警模型

演示企业智能画像预警模型相关功能，包括企业基本信息、诉讼分析、法院案件。

2、投标人需在“法人授权书”中注明进行现场演示的人员姓名及身份证号，不接受非注明的人员进入评审现场进行演示。投标人进入评审现场的人员应出示有效身份证件。

## 10、本项目不接受进口产品投标。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标办法和评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 评标内容 |  | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格（10分） |  |  |  |
| 投标报价 |  | 1、满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(10分)； 2、其他合格投标供应商的投标报价得分按如下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10，四舍五入保留小数点后两位。 | 10分 |
| 二、商务部分(25分) |  |  |  |
| 信息化 服务能力 | 2.1 | 投标人具有ISO9001（质量管理体系认证证书）得2分；具有ISO20000（IT服务管理体系认证证书）得2分；具有ISO27001（信息安全管理体系认证证书）得2分。三项可同时得分，最高得6分，提供有效证书复印件加盖公章。 | 6分 |
|  | 2.2 | 投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书CS4或CS4以上证书，得4分，CS4以下得2分，没有证书的不得分。需提供有效证书复印件并加盖公章。 | 4分 |
|  | 2.3 | 投标人具有软件服务商交付能力一级证书得4分，二级交付能力得2分，二级以下得1分，没有不得分。提供有效证书原件扫描件。 | 4分 |
|  | 2.4 | 投标人具有中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息安全服务资质证书或中国信息安全测评中心认证的信息安全服务资质证书，得5分。提供有效证书原件扫描件。 | 5分 |
| 相关案例 | 2.5 | 投标人自2018年1月1日(含)以来，实施大数据相关项目或类似案例，每提供一个得2分，最多得6分。（以合同签订时间为准，提供合同复印件，加盖公章） | 6分 |
| 三、技术方案（50分） |  |  |  |
| 技术方案和项目管理实施方案 | 3.1 | 总体设计：总体设计方案充分理解项目的建设需求，在建设目标、建设内容、总体架构、技术架构、功能设计等方面设计科学合理，完全响应招标文件的功能要求。优于项目要求的得5分；符合项目要求的得3分；不符合项目要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  | 3.2 | 实施方案：投标人提供完整、可行的工作计划进度，稳妥的项目实施方案（如项目开发、安装部署、联调联试等），完善的项目实施质量控制等。方案设计优于项目要求的得4分；符合项目要求的得2分；不符合项目要求或未提供的不得分。 | 4分 |
|  | 3.3 | 安全方案：投标人根据招标文件要求提供合理的安全方案。方案设计优于项目要求的得4分；符合项目要求的得2分；不符合项目要求或未提供的不得分。 | 4分 |
|  | 3.4 | 培训方案：投标人根据招标文件要求提供合理的培训方案。方案设计优于项目要求的得3分；符合项目要求的得1分；不符合项目要求或未提供的不得分。 | 3分 |
|  | 3.5 | 项目管理方案：投标人根据招标文件内容提供合理的项目管理方案。方案设计优于项目要求的得3分；符合项目要求的得1分；不符合项目要求或未提供的不得分。 | 3分 |
|  | 3.6 | 维保费用比例承诺：投标人承诺免费维护期后维保收费的报价与本项目投标价的比例，比例小于等于4%得6分，大于4%小于等于6%得4分，大于6%小于等于8%得2分，大于8%不得分。 | 6分 |
|  | 3.7 | 人员团队：根据投标人提供的现场项目经理的资质以及现场驻场人员的资质进行打分。 1、项目经理具备以下证书，每具有一个得2分：高级信息系统项目管理师证书、高级系统分析师证书、高级工程师（电子技术）证书。提供有效证书复印件加盖公章，最高得6分。 2、项目组开发人员（除项目经理外）具有注册信息安全工程师CISP证书、高级系统架构设计师证书、软件设计师，具有一项得1分，最高得3分。 注：还需提供项目成员在近三个月由投标人缴纳的社保缴纳凭证，不提供社保此项不得分。 | 9分 |
| 技术参数 | 3.8 | 技术参数：按照招标文件中“四、项目需求”内的项目建设内容和技术要求，所投产品软件功能和技术要求指标均满足要求的得16分；其中打“▲”项为主要指标，如有负偏离每项扣2分；其他参数如有负偏离每项扣1分，扣完为止。 注：“▲”项的主要指标需按要求提供系统截图和承诺函证明，否则按负偏离处理。 | 16分 |

四、演示评分表（15分）

根据投标人现场演示形式和内容进行评分，演示时间不超过15分钟，演示设备需投标人自行准备。具体演示要求及得分情况如下：

采用已有案例系统、原型Demo形式进行演示的，满足系统演示内容要求，最高得15分；采用视频录制、PPT等其他方式进行演示的，满足系统演示内容要求，得分乘以系数0.5后为演示最终得分，最高7.5分；两种演示方式得分不累加，不演示不得分。

| 模块名称 |  | 功能点 | 得分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 虚假诉讼智能防范系统 | 劳动人事争议虚假诉讼风险当事人分析 | 演示风险当事人基本信息功能，支持通过可视化方式展示风险当事人名称、风险等级、风险概率、风险等级分布、涉关联人员及企业信息。 | 功能演示完全满足要求得1分，不满足要求不得分。 | 1分 |
|  |  | 演示风险当事人风险分析功能，支持风险标签数量分析、风险构成分析、风险案件案由分布分析。 | 功能演示完全满足要求得1分，不满足要求不得分。 | 1分 |
|  | 劳动人事争议虚假诉讼风险群体分析 | 演示风险当事人群体特征功能，支持词云的方式分析风险当事人群体的高风险标签。 | 功能演示完全满足要求得1分，不满足要求不得分。 | 1分 |
|  |  | 演示风险当事人群诉讼情况分析功能，支持通过可视化方式展示群体总体数量分布、风险案件总量分布、原告人均出庭案件数及占比、被告人均出庭案件数及占比。 | 功能演示完全满足要求得1分，不满足要求不得分。 | 1分 |
|  |  | 演示风险重要关注人诉讼情况分析功能，支持通过可视化方式展示代理案件案由分布、代理案件历年发展态势、立案标的金额历年发展态势、代理再审驳回起诉案件排名。 | 功能演示完全满足要求得1分，不满足要求不得分。 | 1分 |
|  | 劳动人事争议虚假诉讼已结案件分析 | 演示案件风险分析功能，支持风险案件风险预警问题分析、风险案件风险构成分析、本案关联程序分析、其他案件风险等级分布分析、相似案例推送。 | 功能演示完全满足要求得1分，不满足要求不得分。 | 1分 |
|  |  | 演示关联关系功能，支持通过关联图谱，描绘本案、原告、被告、重要关注人、关联案件之间的关联关系。 | 功能演示完全满足要求得1分，不满足要求不得分。 | 1分 |
|  | 劳动人事争议虚假诉讼预警态势分析 | 演示人员分析功能，支持分析一审原告总数量、五级风险当事人总数量、涉法院刑事对象总数量、各案由被告数量的分布情况。 | 功能演示完全满足要求得1分，不满足要求不得分。 | 1分 |
|  |  | 演示案件分析功能，支持分析一审已结案件数量、高风险案件数量、再审驳回起诉案件数量、再审驳回起诉案件涉案金额、各案由案件分布情况。 | 功能演示完全满足要求得1分，不满足要求不得分。 | 1分 |
| 大数据智能画像系统 | 当事人智能画像预警模型 | 演示当事人智能画像预警模型相关功能，包括当事人的基础信息、风险分析、诉讼分析、法院案件、失信被执行信息、被强制执行信息。 | 功能演示完全满足要求得2分，部分满足要求得1分，不满足要求不得分。 | 2分 |
|  |  | 演示关系图谱功能，关联该当事人，作为法定代表人所关联的公司、作为董监高所关联的公司。 | 功能演示完全满足要求得2分，部分满足要求得1分，不满足要求不得分。 | 2分 |
|  | 企业智能画像预警模型 | 演示企业智能画像预警模型相关功能，包括企业基本信息、诉讼分析、法院案件。 | 功能演示完全满足要求得2分，部分满足要求得1分，不满足要求不得分。 | 2分 |

说明：上述证明材料均需提供有效的扫描件。采购人可以要求在合同签订前对以上评分项目中证明材料原件核查。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

日      期 ：

投  标  人：         （加盖CA电子公章）

投标主要文件目录

一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

二、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函

七、投标产品配置及分项报价表

八、技术响应偏离表

九、商务响应偏离表

十、开标一览表

十一、根据评分标准须提供的方案、经验、承诺等支撑文件资料

一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

二、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

- 联系人：

- 寄送地址：

- 联系电话：

备注二  我公司（单位）委托进行现场演示的人员为

（人员姓名），身份证号                  。

## 四、投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，提供的产品全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

六、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

七、投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称、品牌及规格、型号 | 数量 | 产地 | 交付期 | 单价 | 总价 |
| 投标总报价 |  |  |  |  |  |

八、技术响应偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

九、商务响应偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交付方式 |  |  |  |
| 交付地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 培训要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

十、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （人民币：元） |

日期：       年   月   日

十一、根据评分标准须提供的方案、经验、承诺等支撑文件资料

- （内容格式自定）

……

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。